**Информация о ходе реконструкции моста**

 **через реку Зуша по ул. Карла Маркса**

По итогам проведенного открытого конкурса с ограниченным участием заключен контракт с ООО «Региональные газораспределительные сети» (город Казань) по  реконструкции моста через реку Зуша по ул. Карла Маркса.

В настоящее время ведутся работы по монтажу 2-х временных опор необходимых для демонтажа металлического пролета строения.

До конца 2018 года планируется выполнить работы по разборке металлической фермы, демонтаж временных опор, демонтаж железобетонных балок пролетного строения и подготовка к их утилизации, бурение и бетонирование железобетонных свай.

Работы по реконструкции моста ведутся согласно утвержденному сторонами календарному плану-графику работ.

Управление жилищно-коммунального хозяйства