Российская Федерация

Орловская область

Администрация  города   Мценска

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.04.2019 г.  №200-р

Об утверждении планов проведения весенних

экологических мероприятий 2019 года

В соответствии с распоряжением администрации города Мценска от 01 апреля 2019 года №178-р «О проведении весенних экологических мероприятий и общегородского экологического субботника 2019 года»:

1. Утвердить план  работ по благоустройству, санитарной уборке и озеленению города Мценска (приложение 1);

2. Закрепить территории  города для  проведения работ по благоустройству согласно списку (приложение 2);

3. Утвердить список клумб города, закрепленных для  проведения работ по благоустройству (приложение 3);

4. Утвердить перечень работ, проводимых в день экологического субботника (приложение 4).

5. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Ильясова Г. В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Экология».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Мценска С. А. Чернышина.

Глава города Мценска                                                                                    А. Н. Беляев

Приложение 1

к распоряжению администрации

города Мценска от    12.04.2019  г.  № 200-р

ПЛАН

работ по  благоустройству, санитарной уборке

и озеленению города Мценска

1. Произвести очистку берегов р. Зуша от мусора, а также территорий водозаборов и очистных

сооружений с последующим вывозом  в срок до 22.04.2019 г.:

- МФ ОГУ имени И.С. Тургенева — берег реки Зуши ( от ул. Пионерская до моста по ул. Мира);

- собственники земельных участков по ул. Мира,17 - берег реки Зуша (от моста по ул. Мира до ул. Дзержинского);

- ПЧ-10 УГПС МЧС и ГО по Орловской области — берег реки Зуша у спасательной станции;

- МУП «Водоканал» - берег реки Зуша (от ул. Московская до ул. Калинина);

- Мценский филиал АО «Орелоблэнерго» - берег реки Зуша (от ул. Дзержинсого до ул. Московская);

- Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Мценске - берег реки Зуша (от ул. Калинина до ул. Рылеева);

- МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска — берег реки Зуша (Висельная гора) и в районе большого камня;

- Администрация г. Мценска, Управление по имуществу, Управление образования администрации г. Мценска, Управление ЖКХ, Финансовое управление администрации г. Мценска - берег реки Зуша (от моста «Коммаш» до конца улицы Синяево-Набережная);  берег реки Зуша (от моста «Коммаш» до спасательной станции);

- ЗАО «Горпищекомбинат «Мценский» - берег реки Зуша (от ул. Пионерская до пер. 1-ый Безымянный);

- ОАО «База строительных товаров» - санитарная уборка территории зеленной зоны  по ул. Заречная и территория вдоль ограждений со стороны моста;

Отв.  Руководители  предприятий и учреждений, собственники земельных участков.

2. Провести работы по очистке прилегающих территорий к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности от грязи и мусора, вырубку поросли, побелку деревьев в срок до 22.04.2019 г.

Отв. Руководители предприятий, организаций и учреждений, владельцы помещений,  переведенных из жилых в нежилые,  председатели уличных комитетов.

3. Произвести ремонт, восстановление, очистку от мусора клумб, цветников, газонов в  срок до 22.04.2019 г.

Отв. Руководители предприятий, организаций и учреждений, владельцы помещений,  переведенных из жилых в нежилые, расположенных в жилищном фонде, управляющие организации.

4. Провести санитарную очистку школьных дворов, спортивных площадок, территорий детских садов, учреждений культуры и прилегающих к ним территорий в срок до 22.04.2019 г.

Отв. Управление образования администрации г. Мценска, директора учреждений, отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации г. Мценска, отдел культуры и социальной политики администрации г. Мценска.

5. Провести мойку витрин, окон предприятий торговли, административных зданий, учреждений образования и культуры в срок до 22.04.2019 г.

Отв. Руководители предприятий, организаций, учреждений, комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле, управление образования администрации г.Мценска, отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации г.Мценска, отдел культуры и социальной политики администрации г. Мценска.

6. Провести по необходимости ремонт и покраску фасадов и цоколей зданий в срок до 22.04.2019г.

Отв. Руководители предприятий, организаций, учреждений, комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Мценска.

7. Провести формовочную обрезку и побелку деревьев вдоль дорог с соблюдением стандарта высоты побелки ствола (1,2 м), вырубку поросли и сухостоя на  территориях  города в срок до 22.04.2019 г.

Побелка деревьев:

- МУП «Коммунальщик» - по ул. Мира, ул. Тургенева;

- ООО СКФ «Арго» - ул. Машиностроителей (от ул. Катукова до ул. Школьный проезд);

- ООО «Стандарт» - от дома №100 по ул. Тургенева до ул. Ленина (с двух сторон);

- ООО «Стройавангард Мценск»  - от ул. Ленина до ул. Красноармейская (с двух сторон);

- ООО  «Модульжилсервис» - ул. Машиностроителей (нечетная сторона);

- ООО "Технопром" - от пер. Орловский до АЗС по ул. Болховская;

- МУП «Торговый комплекс» - ул. Машиностроителей;

- ИП Магомедов Р.Г. (м-н «Магнит») - ул. Машиностроителей.

Отв.  Руководители предприятий, организаций и учреждений, индивидуальные предприниматели.

8. Провести очистку от мусора, листьев, грязи территории парка культуры и отдыха, с последующим вывозом мусора, отремонтировать детские аттракционы в срок до 22.04.2019 г.

Отв. МБУ «Мценский парк КиО», отдел культуры и социальной политики администрации г.Мценска, школы города (по секторам).

9. Провести на территории сквера «Вечный огонь» побелку деревьев, санитарную очистку, с последующим вывозом мусора (по секторам) в срок до 22.04.2019 г.:

- МФ ОГУ имени И. С. Тургенева — правая сторона сквера «Вечный огонь», территория стадиона;

- Гимназия ОГУ имени И.С. Тургенева в г. Мценске — левая сторона сквера «Вечный огонь»;

Отв. МФ ОГУ имени И. С. Тургенева, Гимназия ОГУ имени И.С. Тургенева в г. Мценске, МУП «Коммунальщик».

10. Произвести на территории сквера  «Танкистов» побелку деревьев, санитарную очистку, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв.  МУП «Коммунальщик»,  МБОУ средняя школа № 4.

11. На территории сквера Калинникова произвести санитарную уборку, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. МУП «Коммунальщик», МБОУ средняя школа №9, МБОУ ДОД «Мценская детская школа искусств, Филиал №2БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж», Приход храма Пресвятой Богородицы.

12. На территории бульвара и сквера по ул. Катукова  произвести побелку деревьев, санитарную уборку, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.:

-    ООО «Технопром» - территория от сквера Катукова до школы №9;

- МБОУ средняя школа №7 —бульвар Катукова до магазина «Дикси»;

- Магазин «Дикси» -от здания магазина до ул. Кузьмина;

- ООО «Стройавангард Мценск» - внешняя сторона домов №1,5,7 до пешеходной дорожки, побелка бордюров в сквере Катукова;

Отв. МБОУ средняя школа № 7, ООО «Технопром», ООО "Стройавангард Мценск".

13. Произвести на территории мемориала «Славы» побелку деревьев,  санитарную уборку, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. МУП «Коммунальщик».

14. Провести санитарную уборку  территории мемориала «Железнодорожникам», с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. ст. Мценск Орловско-Курского центра организации работы ж.д. станций дирекции управления движением Московской ж. д. — филиала ОАО «РЖД».

15. Провести санитарную уборку территории сквера А.Рева, побелку бордюров, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв.  МБОУ средняя школа № 3, МУП «Коммунальщик».

16. Провести санитарную очистку территории зеленой зоны по ул. Машиностроителей (от ул. Школьный проезд до ул. Катукова), с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. ООО СКФ «Арго».

17. Провести санитарную очистку территории зеленой зоны по ул. Машиностроителей (нечетная сторона), с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. ООО  «Модульжилсервис»»

18. Произвести побелку бордюров, санитарную уборку и побелку деревьев в зеленой зоне по Орловской площади, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. МУП «Коммунальщик», Управление образования администрации г. Мценска.

19. Провести на территории сквера Строителей по ул. Красноармейская побелку деревьев,  санитарную уборку, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. МУП «Коммунальщик», магазин "Пятерочка", магазин "Карамелия", ГУП ОО «МР БТИ» Мценский филиал, ОАО Мценский хлебокомбинат филиала ОАО «Орелоблхлеб», магазин «Булочная», МБОУ средняя школа № 2.

20. На территории сквера Комсомольской славы (Микрорайон 1, д.17) произвести санитарную уборку, с последующим вывозом мусора.

Отв. МУП «Коммунальщик», МБОУ-лицей № 5 в срок до 22.04.2019 г.

21. На территории городского пляжа и спасательной станции произвести санитарную уборку, с последующим вывозом мусора , в срок до 22.04.2019 г.

Отв.  спасательный пост г. Мценска.

22. Провести санитарную очистку территорий, прилегающих к конечным остановкам, в срок до 19.04.2019 г:

- «Район В» - территория площади и прилегающей зеленой зоны (овраг), с последующим   вывозом мусора;

- «Нефтебаза» - территория от поворота на пер. Дорожный до остановочного павильона;

- «ул. Болховская» - откос разворотной площадки.

Отв. ИП Аниканов, ИП Кирейчева, ИП Лякишев Ю.А., собственники остановочного павильона, торговых павильонов.

23. Произвести побелку бордюров, санитарную уборку вокруг сквера А.А. Фета по ул. Ленина в срок до 22.04.2019 г.

Отв. МБОУ ДОД «Мценская детская художественная школа».

24. Произвести работы по санитарной уборке, побелке бордюров в срок до 22.04.2019 г.:

-  на мемориале «Благодарная Россия» и в зеленой зоне, прилегающей к скейт-площадке;

- в зеленой зоне, прилегающей к зданиям 37 и 37а по ул. Мира, остановочному павильону;

Отв.  МБУ «Мценский Дворец культуры», ОАО «Ростелеком», почта, Почта-банк, собственник остановочного павильона.

25. Произвести санитарную уборку территории ОАО  «Коммаш», по периметру предприятия и напротив административного здания (от поворота на бассейн до поворота на ул. Чапаева) в срок до 22.04.2019 г.

Отв. ОАО  «Коммаш».

26. Произвести санитарную очистку и удаление поросли на территории, прилегающей к зданию бассейна (по переднему и заднему фасаду здания включая пешеходную дорожку и прилегающую зеленую зону до дороги) микрорайона «Коммаш», с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. Собственник здания.

27. Произвести санитарную уборку территории от проходной до остановочного павильона (перекресток ул. Чапаева с пер. Стрелецкий) с двух сторон, прилегающая территория к бывшему заводоуправлению МЗАЛ, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. ОАО «МЛЗ».

28. Произвести санитарную уборку территории, прилегающей к предприятию,  а также вдоль гаражей по ул. Кузьмина до поворота на ул. Лескова, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. АО «Межгосметиз-Мценск».

29. Произвести санитарную уборку территории прилегающей к кафе «Винтаж»  — до дороги по ул. Кузьмина, с последующим вывозом мусора  в срок до 22.04.2019 г.

Отв. Собственник здания

30. Произвести санитарную уборку и побелку деревьев по пер. Волковский, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. Межрайонная ИФНС России № 4 по Орловской области.

31. Произвести санитарную уборку территории (зеленая зона) по ул. Горбатова, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. БОУ ОО СПО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса».

32. Произвести санитарную очистку территории (с двух сторон), с последующим вывозом мусора (вдоль территории бывшего ООО «РБК Агропродукт» до въездного знака Мценск) по ул. Автомагистраль, с последующим вывозом мусора в срок до 22.04.2019 г.

Отв. ОГУ«Областной центр социальной защиты населения г. Мценска».

Приложение 2

к распоряжению администрации

города Мценска от    12.04.2019  г.  № 200-р

Список территорий города, закрепленных для  проведения работ по благоустройству

| Предприятие, организация | Закрепленная территория | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Улица Автомагистраль, пер. Стрелецкий: |
| ООО «Мценскпрокат» | - территория, прилегающая к предприятию со стороны ул. Автомагистраль; - от производственного здания до путепровода ( левая сторона) по пер. Стрелецкий | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; - побелка деревьев; - окос травяной растительности |
| «Автотехкомплект» Носов С.М. | от территории ЗАО «Мценскпрокат» по ул. Автомагистраль (поворот на пер. Стрелецкий) | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; - побелка деревьев; - окос травяной растительности |
| АЗС №1(ИП Лисейцев В.А.) | от поворота на пер. Стрелецкий до территории ЗАО МК«Сталькрон» | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; - побелка деревьев; - окос травяной растительности |
| ЗАО МК«Сталькрон» | от территории АЗС №1 (ИП Лисейцев В.А.) до территории ОАО МЛЗ (ОАО «Орловские металлы») | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; - побелка деревьев; - окос травяной растительности |
| ООО МК «Латуни» | От ЗАО МК «Сталькрон» до территории ОАО МЛЗ (ОАО «Орловские металлы») | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; - побелка деревьев; - окос травяной растительности |
| ОАО «МЛЗ» | - от ООО МК «Латуни» до остановочного павильона «Мцела»; - территория от проходной предприятия до остановочного павильона; - перекресток ул.Чапаева с пер.Стрелецкий (с двух сторон); - прилегающая территория к зданиям по пер. Стрелецкий (бывшее заводоуправление МЗАЛ | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; - окос травяной растительности |
| АО Электро-механический завод «Форнэкс» | от остановочного павильона «Мцела» до разделительной метки на ограждении | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ООО «Сейвла», АО «Завод спецтехники», ООО «Регион металл» | От разделительной метки на ограждении до поворота на промышленные площадки | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| Автомойка (поворот на производственные площадки) | прилегающая площадь | -санитарная уборка; -удаление поросли вдоль ограждения |
| Производственные помещения (Юдина Р.Н.) | территория (зеленая зона) в границах фасада здания до проезжей части дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; окос травяной растительности |
| ООО «Сириус» | от поворота на производственные территории до территории ДХО Мценское СМУ ОАО «Орелстрой» | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом ; -побелка деревьев; окос травяной растительности |
| Мценский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | от проходной в пределах производственной базы (с двух сторон) до территорий Черноземного предприятия магистральных электрических сетей ПС 220 Мценск | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом ; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ПС 220 Мценск (Филиал ОАО «ФСК ЕС» Черноземное предприятие магистральных электрических сетей» г. Старый Оскол) | от территорий Мценский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» (с двух сторон) до поворота на пер. Волковский | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом ; -окос травяной растительности |
| Межрайонная ИФНС России №4 по Орловской области | от ул. Автомагистраль в направлении п. Волково до ж.д. переезда (левая сторона) | -санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом ; -побелка деревьев |
| ООО «ММК» | - от ул. Автомагистраль вдоль производственных зданий по пер. Волковский; - от пер. Волковский до поворота на ООО «ММК» по ул. Автомагистраль (с двух сторон) | -санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом ; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ООО «Мясная компания», ООО «Велес» | территория в пределах производственной базы с двух сторон (от поворота до границы ограждения) | -санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом ; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ООО «Модульжилсервис» | от ограждения производственной базы до территории ООО «РБК Агропродукт» | - санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом ; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ОГУ «Областной центр социальной защиты населения г. Мценска» | территории ООО «РБК Агропродукт» до въездного знака Мценск (с двух сторон) | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ЗАО «Орелнефтепродукт» АЗК-№9 | - прилегающий треугольный газон; - от проезда к АЗК до ВЛЭП (в сторону города) | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Первая городская управляющая компания» | от ВЛЭП до территории ООО «Велес» | - санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; |
| Частное лицо Савенков М. В. | от закрепленной территории Мценский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» до территории ООО «Арком» | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; |
| ООО «Арком» Левчук И.А. | от территории (Савенков М.В.) до АЗС №245 | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ООО «ГЭС — розница» АЗС № 245 | прилегающая территория в границах АЗС | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ООО «Монолит» Ермаков И.В. | от территории ЗАО «Топливная компания АЗС №245 до поворота на ООО «Цветметэкология» | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; - окос травяной растительности |
| ОАО «Цветметэкология» | от поворота на ОАО «Цветметэкология» до территории бывшего МФ ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК» | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| МФ ОГУ имени И. С. Тургенева | - территория вдоль ограждения по ул. Автомагистраль; - закрепленный сектор в сквере «Вечный огонь» (правая сторона вдоль ул. Мира); берег реки Зуша (от моста по ул.Мира до ул.Пионерская, включая территории стадиона); - прилегающая территория за Ледовым дворцом по ул. Машиностроителей; - прилегающая территория вдоль ограждения факультативного здания и общежития по ул. Тургенева; - часть прилегающей территории к зданию №32а по ул. Ленина (по заднему фасаду) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом ; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ООО «Теплый дом» | от ограждения МФ ОГУ имени И. С. Тургенева до проезда к предприятию | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| Управляющие организации: ООО «Стройавангард Мценск», ООО СКФ «Арго», ООО «Технопром», ООО «Стандарт» | от предприятия «Теплый дом» до проезда к предприятию ООО «Рамос-Промстрой» | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| ООО «ПК Специнструмент» | территория от площади старой проходной до моста через путепровод (правая сторона зеленой зоны) | -санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом; |
| «Микротехника» (Кондауров С. Н.) | территория, прилегающая к зданию до дороги (левая сторона) | - санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; -стрижка кустарника; -окос травяной растительности |
| Отделение по г. Мценску и Мценскому району УФК по Орловской области | территория, прилегающая к зданию до дороги (правая сторона | - санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| Улица Комсомольская, Промышленная, пер.Новоприборный, ул. Новоприборная: |  |
| ООО«Сельхозсервис», ООО «Коммунсельхоз-техника» | Территория, прилегающая к предприятию | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Производственный Холдинг Меркурий» | - территория, прилегающая к предприятию, - и прилегающая к водонапорной башне | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ИП СМУ «В.А.Багров» | Территория, прилегающая к предприятию | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ЗАО «Орелпродукт» | территория по пер.Новоприборный (правая сторона) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Административное здание УМВД России по Орловской области (изолятор временного задержания) | территория прилегающая к зданию (до частного сектора) по пер. Новоприборный | -санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Ф-л СУ-831 ОАО «Орелдорстрой» | территория прилегающая по периметру базы до ул.Комсомольская | -санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ИП Косолобов магазин «Все к столу» | территория прилегающая по периметру здания 5 м | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Улица Болховская, Орловская площадь: |  |
| ПК МТС ОАО «Агрофирма «Мценская» | Территория, прилегающая к базе (вдоль ограждения до метеостанции) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| Метеостанция в г. Мценске | Территория, прилегающая к зданию (до построек частного сектора) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ИП Лякишев А.Ю. | зеленая зона в районе конечного остановочного павильона | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Частный сектор | Территория, прилегающая к домам | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Ветераны боевых действий» (пункт технического осмотра транспортных средств) | прилегающая территория в границах предприятия до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Русресурс» | территория от ограждения полигона до остановочного павильона (напротив кладбища) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| Собственники частных домовладений, автосервис (Боков А.П.), | Территория, прилегающая к частному сектору (от въезда на территорию автосервиса до ворот КУ ОО «Мценское лесничество») | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; - окос травяной растительности |
| КУ ОО «Мценское лесничество» | Территория, прилегающая к лесничеству по занимаемой площади до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ГУП ОО «Мценск лес» | территория от КО ОО «Мценское лесничество» до территории ОГИБДД МО МВД РФ «Мценский» | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ОГИБДД МО МВД РФ «Мценский» | Территория, прилегающая к зданиям по периметру до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -стрижка кустарника |
| ООО «Салком» | прилегающая зеленая зона в границах здания (до дороги) | -санитарная очистка территории от листвы, мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности; -побелка деревьев |
| АЗС №36 ЗАО «Орелнефтепродукт» | территория до дороги в пределах АЗС, прилегающая зеленая зона по заднему фасаду здания | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО «Технопром» | территория (зеленая зона) от АЗС №36 до пер. Орловский; территория разворотной площадки | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; |
| ООО СКФ «Арго» | территория от пер.Орловский до территории ПК МТС ОАО «Агрофирма Мценская» | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ИП Королев (магазин Продукты «Зайди и купи») | территория, прилегающая к зданию в радиусе 20 м | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Здание по ул. Болховская, д.4 (ЗАО «Перекресток» магазин «Пятёрочка №2577») | территория, прилегающая к зданию (до дороги) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Аптека, ЗАО «Тандер» магазин «Магнит», магазин «Промсервис», отдельно стоящие торговые павильоны | территория, прилегающая к магазинам, павильонам (до дороги) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Магазин «Элит-Пак» (ООО «Прима-Люкс») | территория, прилегающая к магазину по периметру до остановочного павильона | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Магазин «Строймет» (ИП Тихонов А.С.), магазин «Автозапчасти» (ИП Сигачёв В. В.) | территория, прилегающая к магазинам (до дороги) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО «Антей» | территория, прилегающая к строящемуся объекту | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; побелка деревьев |
| Улица Андрея Рева: |  |  |
| ИП Рябчун (офис такси «Мценское» | территория, прилегающая к ограждению (до поворота на ж.д.вокзал) и овраги | -cанитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО «Виконт» магазин «Продукты» | территория, прилегающая к магазину (до дороги) | -cанитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО «ГК «Русагро» | территория, прилегающая к ограждению предприятия (до дороги) | -cанитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ст. Мценск Орловско-Курского центра организации работы ж.д. станций дирекции управления движением Московской ж. д. — филиала ОАО «РЖД» | территория, прилегающая к зданию и привокзальной площади, мемориал «Железнодорожникам», территория прилегающая к гаражам по ул. Привокзальная | -cанитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка бордюров |
| ОАО Агрофирма «Мценская» ПК ХПП (элеватор) | территория, прилегающая вдоль ограждения до частного сектора | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом ; -окос травяной растительности в летний период |
| Ул. Тургенева: |  |
| ИП Леонович магазин «Живое пиво» (ул. Тургенева, д.79а | территория, прилегающая к магазину (в границах занимаемой площади) до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| ИП Морозов М.В. Магазин «Живое пиво» | территория, прилегающая к магазину (в границах занимаемой площади) до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| ИП Крутских О.В. магазин «Правильный цыплёнок» | территория, прилегающая к магазину (в границах занимаемой площади) | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| магазин «Дева» (ИП Ревкова) | территория, прилегающая к магазину и часть газона | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Белорусские продукты , «Ткани» (ИПВасильеваЛ.В.), «Максимус» ИП Дударь Л.Н.), «Хозяин» (ИП Бокова М.П.), АКБ Ланта-Банк, Мегафон, «Быстрые деньги» | территория, прилегающая к магазинам (в границах занимаемой площади) до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| Турагенство «Остров мечты» (Степин Н.П.), | территория, прилегающая к помещению (в границах занимаемой площади) до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом; |
| Турагенство «Попутный ветер» | территория, прилегающая к помещению (в границах занимаемой площади) до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Турагенство «Мечта» | Территория, прилегающая к помещению (в границах занимаемой площади) до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| магазины: «Золотая линия» (ИП Лисейцев В.А.), «Вестленд» (ИП Девичева М.Е.), аптека, магазин «Хищник» (Борисов М.Е.), «Сакура» парикмахерская (ИП Авдошина Н.А.) | территория, прилегающая к помещению (в границах занимаемой площади) до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ГУ Пенсионного фонда РФ г.Мценска и Мценского района | территория, прилегающая к зданию до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Аптека «Мценская фармация» | прилегающая территория в границах занимаемого помещения до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| Мценский доп. офис г. Мценск филиал ОРУ ОАО «МИнБ» | территория, прилегающая по переднему фасаду в границах занимаемого помещения до тротуарной дорожки; по торцевому фасаду 5 метров прилегающей территории в границах занимаемого помещения от угла дома №102 до тротуарной дорожки | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -стрижка кустарника |
| Мценское РайПО и ярмарка, магазины «Булочная», «Океан» | территория, прилегающая к зданию РайПО до проезжей части; территории по ул. Ленина в пределах ярмарки (с двух сторон) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Бывшее здание МБУ «Мценская художественная галерея» (собственник) | территория, прилегающая к зданию (от поворота к универмагу до пешеходного тротуара по переднему и торцевому фасаду) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка бордюров |
| ООО «Гидрокомплект» (универмаг «Весна»), магазин «Магнит» (ЗАО «Тандер») | территория, прилегающая по периметру здания | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -стрижка кустарника; -окос травяной растительности |
| Телемастерская, ремонт телефонов | территория, прилегающая к зданию до пешеходной дорожки | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом ; -окос травяной растительности |
| МБУ «Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф.Соловьева» | территория, прилегающая ко входу в музей, газон с внешней стороны дома №104 (в границах занимаемой площади) | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Бытовик» | - территория, прилегающая к земельному участку Дома быта (в соответствии с план-схемой прилегающей территории); - территория вдоль парка от Дома быта до остановочного павильона «Рынок» | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности; -побелка деревьев |
| ООО «Подкова удачи» | - - - территория по торцевому фасаду здания ( до гаражей) по ул. Мира,34 | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ИП Магомедов И.Г. (торговые центры «МИГ», «Диана», строящееся здание по ул. К. Маркса) | территория, прилегающая к зданию по переднему и торцевому фасаду до дороги; территория вдоль парка (от остановки «Рынок» до поворота на ул. Калинина) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| ИП Алымов М. Е.(магазин «Мебель») ул. Тургенева,129 | - территория, прилегающая к зданию до дороги; - территория прилегающая к зданию по периметру | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; - окос травяной растительности |
| Магазин «Светофор» по ул. Тургенева, 133 | территория, прилегающая к зданию до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Здание м. «Пятерочка» по ул. Тургенева, д.135 | территория (площадь) прилегающая к зданию до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| ОАО «Орелавтотранс» АС Мценск | площадь автостанции, в том числе и задний фасад каждого хозяйствующего субъекта | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| Кафе"Парус", аптека «Мелисса», автомойка | территория, прилегающая к помещениям в границах занимаемой площади до территории ОАО «Орелавтотранс» АС Мценск | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» | территория, прилегающая к магазину (включая зеленую зону по правой стороне) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом ; -окос травяной растительности |
| Нотариальная контора | территория, прилегающая к ограждению по торцевому фасаду – до проезжей части по ул.Первомайская | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ИП В.А. Лисейцев (магазин и автосервис) | территория, прилегающая к зданиям до пешеходной дорожки | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Приход храма Пресвятой Богородицы | территория, прилегающая к ограждению (со всех сторон) в радиусе 20 м | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ИП Бокова М.П.(магазин «Хозяин», д.142) ИП Колесников А.А. (магазин «Салон мебель», д.148) | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО Филиал «Тургост» - гостиница, ИП Соловьев, ИП Качесова | территория, прилегающая к зданиям до дороги | --санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности; -побелка деревьев |
| ИП Фарафонов М. Е. | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности -побелка деревьев |
| БОУ ООДОД «СДЮС ШОР» №2 | территория, прилегающая по всему периметру 20м | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом -окос травяной растительности - побелка деревьев |
| кафе ООО «Квартал» | территория, прилегающая к кафе "Квартал" | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности в летний период; -побелка деревьев |
| ИП Сафонов Ю.В. | - территория, прилегающая к остановочному павильону (район автостанции, магазин «Цветы») в радиусе 5м - территория прилегающая к остановочному павильону (район «Зуша») | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ИП Шутеев А.В. | - территория, прилегающая к остановочному павильону (район универмага) | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| помещение (быв. магазин «Зебра») | территория, прилегающая в границах занимаемого помещения до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Собственник здания /Папошина О.Ю./ | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| Мценское РАЙПО (кафе «Незабудка») | прилегающая территория в границах занимаемого помещения до автодороги по ул.Тургенева | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности; -побелка деревьев |
| магазин «Пятёрочка», д.79 | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности; -побелка деревьев |
| Магазин «Автозапчасти» | территория, прилегающая к зданию до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом -окос травяной растительности |
| Собственники помещений: Силакова С.Н., д.89; Черкасов А.П., д.91; Овчинников П.А., Грачёв Р.В., д.93; Кондрашов Е.Н. ,д.94; Литягин Е.И., Кузнецова А.Н.д.98; Соловкина Е.В., Богатырёва М.Ю., д.100, БухтияроваЛ.М., д.93, Коротков М.А., д.94 | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ул. Красноармейская, Микрорайон 1: |
| ИП Перцев (магазин «Все для животных», ИП Мамошина Е.В. (магазин «София»), ИП Свечникова Т.А. (магазин «Леди), ИП Высоткова Н.А. (магазин «Дом открытки») | территория прилегающая в границах занимаемого помещения до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозомна полигон ТБО ; -окос травяной растительности; -побелка деревьев |
| Магазин "Пятерочка", магазин "Карамелия" /микрорайон 1, д.18/ | - территория, прилегающая к магазину по периметру в границах занимаемой площади до дороги ул. Красноармейская - | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Межрайонная ИФНС России № 4 по Орловской области | - территория, прилегающая к зданию; - территория вдоль пер. Волклвский | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| Мценская межрайонная прокуратура | территория, прилегающая к зданию до дороги, включая зеленую зону по заднему фасаду здания | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; |
| ФССП по г. Мценку и Мценскому району (Мценский отдел СП Орловской области) | территория, прилегающая к зданию до дороги, включая зеленую зону | санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом; |
| Торговый центр «Дикси» (район дома №21 микрорайон1) | - территория, прилегающая по периметру здания до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО «Продукт плюс» (Желуницин С.В.,салон-парикмахерская , магазин «Красное и белое», «Гребешок» (ИП Морозова Л.Н.),магазин «Хозяюшка» (ИП Ревкова Е.М.),охранное предприятие «Орлан» | - территория, прилегающая к дому №21 в границах занимаемой площади включая зеленую зону до теплотрассы | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО «Мценский хлебокомбинат» Магазин «Булочная» | часть сквера до территории ГУП ОО «МР БТИ» Мценский филиал | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ООО Мценский хлебокомбинат филиала ОАО «Орелоблхлеб» | - территория прилегающая к ограждению предприятия (фруктовый сад); - территория от ул. Тургенева до пер. Колхозный | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| ГУП ОО «МР БТИ» Мценский филиал | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит») | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| ИП Юдин В.В. (магазин «Русь») | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Аптека «Мир здоровья» | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| С\Б №3862/050 ( д.2 микрорайона1) | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Карпов Н.Г (стоматология, д.3а микрорайона1) | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Магазин «Пятерочка» (д. 9 микрорайона1) | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| ул. Машиностроителей: |
| ИП Магомедов Р.Г. ЗАО Тандер» (магазины «Магнит») | территория прилегающая в границах занимаемого помещения до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| ООО «Курскоблнефте-продукт» АЗС № 208 | территория прилегающая к АЗС до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| МУП «Торговый комплекс» (ярмарка) | территория прилегающая к ограждению (напротив дома №1) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Фармакор» (аптека) | территория прилегающая к аптеке в границах занимаемого помещения до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| клуб «Современник», парикмахерская «Престиж», ИП Черняева В.Н. (магазин «Декор»), ИП «Алдошина М.Ю.», филиал Сбербанка 052, аптека, магазин «Золотая линия», окна «Века» УФПС Орловской области филиала ФГУП «Почта России» (почтовое отделение) | территория прилегающая к магазину в границах занимаемой площади до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ИП Минаева Т.В. (магазин «Остров») | территория прилегающая по периметру здания до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -окос травяной растительности; -стрижка кустарника |
| Магазин "Дикси" | - территория прилегающая по переднему фасаду здания до дороги; - территория прилегающая по заднему фасаду здания | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; |
| ИП Алилуева (магазин «Строй-дом»), магазин напротив конечной остановки «Район В» | территории прилегающие по периметру здания до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом |
| Кафе «Монте Кристо», ИП Лебедев (м-н «Карамелия») | территория прилегающая к зданию до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| ИП Попов (Торговый центр «Меркурий»), Профит «Строитель», ЗАГС, ИП Волобуев «Стройматериалы» | территория прилегающая по фасаду здания до дороги | - санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом; -побелка бордюров |
| «32 Дента», «Табачные изделия», окна «Авангард», «Пивная станция», «Артемка» | территории прилегающие к магазинам до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; |
| Маринкин В.П. | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| «Автозапчасти» (Ячменев А.Н.), маг. «Русскиий мех» | территории прилегающие к магазинам до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Кафе «Мценск» | в соответствии с план-схемой прилегающей территории | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ул. Чапаева, Мичурина: |  |
| АО «Коммаш» | - территория по периметру предприятия и напротив административного здания (от поворота на бассейн до поворота на микрорайон «Коммаш»); - территория, прилегающая к бассейну (по заднему фасаду здания включая пешеходную дорожку и прилегающую зеленую зону до автодороги) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; |
| Здание бассейна микрорайона «Коммаш» | санитарная очистка и удаление поросли на территории прилегающей к бассейну (по переднему и заднему фасаду здания включая пешеходную дорожку и прилегающую зеленую зону до автодороги) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; |
| Магазин «Посад» (Багрова Н.Н.) | территория прилегающая по периметру здания в радиусе 25 м | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; |
| магазин «Пятерочка» | территория прилегающая к зданию по переднему и заднему фасаду | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим |
| Мценский дорожный Отдел филиал ОГУ «Орелзаказчик» | ул. Чапаева, ул.Мичурина, территория, прилегающая к базе и к р.Мцыня, до въезда в район «Коммаш» | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Отдельно стоящие торговые павильоны: ИП Усубов, ООО «Мценский хлеб», ИП Герасимов П.П., ЗАО «Агро-велес» | территория прилегающая к павильонам в радиусе 10м | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Улицы и переулки города: |  |
| АО «Орелоблэнерго» | территории прилегающие к ТП, зеленая зона ро внешней стороне МКД по ул. Ефремовская | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| киоски «Газеты,журналы» | территория прилегающая к киоскам в радиусе 10 м | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Мценское отделение ОСБ № 3862 | Территории, прилегающие к офисам до дороги (ул. Ленина, ул. Мира, ул.Гагарина, ул.Чапаева); зеленый участок (по заднему фасаду здания по ул. Ленина, д.22а) | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Кафе-шашлычная «У друзей» | Территория, прилегающая по периметру к зданию в радиусе 20м по ул. Гагарина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос газона |
| ИП Борисова (салон «Золотые ножницы») | Территория, прилегающая в границах занимаемого помещения по ул. Гагарина | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| Магазин «Цветторг», ИП Пушкина | Территория, прилегающая по переднему и торцевому фасаду до дороги по ул.Гагарина | -санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом |
| АО «Межгосметиз-Мценск» | Территория, прилегающая к предприятию; территория вдоль гаражей по ул.Кузьмина до поворота на ул.Лескова | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| Собственники земельного участка по ул.Мира,17: Иванова М.А., Борозенец М.Н., Спиридонов Ю.Н., ЗАО «Автокадры» (Сотников О.А.), Лошаков Н.И., Стародубцев С.И., Столяров В.А. | зеленая зона берега р.Зуша (от моста по ул.Мира до ул. Дзержинского) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| кафе «Мценский дворик» | территория прилегающая по периметру здания | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Военный комиссариат г. Мценска | - территория прилегающая к зданию до дороги по ул. Ленина; - зеленая зона по заднему фасаду здания (со стороны ул. Мира) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ИП Олонцева | территория прилегающая к магазину по ул. Кочергина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ИП Старухин (магазин «Строй материалов»), ИП Грачев (магазин «Автозапчасти») | территории прилегающие к магазинам по ул. Кочергина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ИП Рогозильникова, магазин «Пятерочка» | территории прилегающие к зданию № 103 по ул. Калинина и ул. Гагарина до дороги; территория прилегающая к ограждению со стороны жилого фонда (д.16 по ул.Калинина, №13 по ул.Московская, д.№82 по ул.К.Маркса) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности в летний период |
| МУП «Мценск – тепло» | территории прилегающие к ГРП | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| МУП «Водоканал» | территория прилегающая к зданию по ул. Советская и ул. Ленина до стадиона | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области | территории прилегающие по периметру ограждения | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ИП «С.В.Афанасьев» | территория прилегающая к магазину «Продукты» ( ул. Кузьмина,3), пешеходная дорожки | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| БОУ ОО СПО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» г.Мценска | зеленая зона по ул. Горбатова; | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| Филиал №2БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» | детский городок городского парка; часть парка Калинникова | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБОУ средняя школа № 1 | территория, прилегающая к школе; закрепленный сектор городского парка | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБОУ средняя школа № 2 | территория, прилегающая к школе; закрепленный сектор в сквере Строителей | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| МБОУ средняя школа № 3 | территория, прилегающая к школе; сектор городского парка; сквер А.Рева | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБОУ средняя школа № 4 | территория, прилегающая к школе с газонами; сквер Танкистов | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| МБОУ-Лицей № 5 | территория, прилегающая к школе; сквер им.60-летия Комсомола; стадион 1-го микрорайона. | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБОУ средняя школа № 7 | территория прилегающая к школе; территория пешеходной дорожки до детского сада № 15; территория бульвара Катукова до ул. Кузьмина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; - побелка деревьев |
| МБОУ средняя школа № 8 | территория прилегающая к школе; | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБОУ средняя школа № 9 | территория прилегающая к школе; -часть территории парка Калинникова | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ОГУ Гимназия имени И.С.Тургенева в г. Мценске | территория прилегающая к школе; - сектор сквера «Вечный огонь» | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБДОУ № 2 - 15 | территории прилегающие к ограждениям учреждений | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Реабилитационный детский дом № 4 | территория прилегающая к детскому дому; - сектор городского парка | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБ ОУДОД «Мценская детская художественная школа» | -территория прилегающая к школе; -сквер А. Фета | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МБОУ ДОД «Мценская детская школа искусств» | -территория прилегающая к школе; -сектор парка Калиникова | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Мценске | -территории прилегающие к ограждениям котельных, расположенных на территории города | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| КУ ОО «Центр занятости населения Мценского района» | -территория прилегающая по периметру здания – правая сторона, до дороги по ул. Кузьмина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Новосильская ЗАГЛОС им. А.С.Козьменко | -территория прилегающая к базе по ул. Семашко; -территория прилегающая к гаражам по пер. Пионерский | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; |
| МБУ «Дворец культуры» | -площадь у дворца; ул. Гагарина (от ул. Мира до парка); -прилегающая территория по заднему фасаду до котельной | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -благоустройство клумб; -побелка деревьев |
| Молодежный парламент г. Мценска | - зеленая зона по ул. Мира в районе МБУ «Дворец культуры» | санитарная очистка территории от мусора, с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| МО МВД РФ «Мценский» | -территории прилегающие к ограждению по ул. Ленина, ул.Советская | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ГУ Орловской обл. «Мценская районная (городская) станция по борьбе с болезнями животных» | -территория прилегающая по ул.Гагарина, ул.Рылеева | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Мценский участок ВДПО | -территория прилегающая к зданию по ул. Колхозная | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Больница и поликлиника БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | - -территория прилегающая к ограждению по ул.20 Июля (у больничного комплекса); - территория прилегающая к ограждению по ул.Кузьмина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -побелка деревьев |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской обл. г.Мценска, Центр эпидемиологии | -территории прилегающие по ул.К.Маркса, ул.20 июля | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ИП Кулаков , ИП Летягина (магазин «Гараж»), ИП Слободчиков ИП Теплякова, ИП Иванов (магазин «Окна Люкс»), ИП Борисова (магазин «Идеал»), ИП Филимонова (магазин «220В»), ИП Федорова (магазин «Людмила»), ИП Борисова (парикмахерская «Эгоистка»), ИП Кривозубова (магазин «Обувь»), ИП Легейда (магазин "Легенда", ИП Кузнецов (магазин «Автомастер»), ИП Леонович В.Н. | -территория прилегающая к магазинам в границах занимаемой площади до дороги по ул. Катукова | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -побелка деревьев; -окос травяной растительности |
| ПЧ-10 УГПС МЧС и ГО по Орловской области | территория прилегающая к ограждению по ул. Кузьмина; территория прилегающая к ограждению по ул. Гоголя до дороги; берег р.Зуша у спасательной станции | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ОВД МО МВД России «Мценский» | территория прилегающая к зданию от здания (от медучилища до быв.кафе по ул. Ленина; территория прилегающая по заднему фасаду здания (вдоль ограждения) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Мценское районное отделение Орловской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане | территория прилегающая по всему периметру здания в радиусе 20 м по ул. Дзержинского | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Филиал №1 Орловского ТФОМС, ВСК «Страховой дом», МСК «Газпроммедстрах», Фотоцентр | газон перед фасадом здания по ул. Гагарина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Собственник нежилого помещения Гончарова Н.Н. | территория прилегающая к зданию по ул.Кузьмина,27 до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ДОСААФ | - территория прилегающая по ул. Ленина; - территория прилегающая к гаражам по ул. Советская | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ИП Ганин (сеть магазинов «Мелочи жизни»), ИП Бреус | - территория прилегающая к магазинам до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ЗАО Тандер» (сеть магазинов «Магнит») | территория прилегающая к магазинам до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ОГУ «Областной центр социальной защиты населения г. Мценска» | территория прилегающая к помещению до дороги по ул. Гагарина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| Собственники помещений переведенных из жилого фонда в нежилой | территории прилегающие в границах занимаемого помещения до дороги | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| МУК «Парк культуры и отдыха» | территория парка | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом |
| ООО «Технопром» | территория от сквера Катукова до территории шк.№9 | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО "Стройавангард Мценск" | зеленая зона внешней стороны дома № 1,5,7( до пешеходной дорожки бульвара Катукова) внешняя сторона домов по ул. Кузьмина | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Модульжилсервис» | прилегающая зеленая зона к дворовой территории по пер.Драничный,19 до пешеходной дорожки по ул.Тургенева | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности в летний период |
| ООО «Стандарт» | внешняя сторона д.№1 по ул. Ефремовская (зеленая зона); внешняя сторона д.№5,11 по ул. Машиностроителей (зеленая зона) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО СКФ «Арго» | зеленая зона по ул.Машиностроителей (от конечной остановки района В до поворота на ул.Катукова) | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| ООО «Первая городская управляющая компания» | внешняя сторона домов №15,16,17 микрорайона1 | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |
| Частный сектор | придомовая территория в пределах границ участков до проезжей части улиц | -санитарная очистка территории от мусора, поросли с последующим вывозом; -окос травяной растительности |

Приложение 3

к распоряжению администрации

города Мценска от    12.04.2019  г.  № 200-р

Список  клумб города, закрепленных для  проведения работ по благоустройству

| № п/п | Предприятие, организация | Местонахождение клумб и цветников |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Мценский парк КиО» | Клумба у памятника И.С. Тургенева |
| 2 | ООО «Стройавангард Мценск» | Клумбы на бульваре Катукова |
| 3 | МУП «Коммунальщик» | Клумба на мемориале Славы, Треугольник между ул. Кузьмина и ул. К.Маркса (в районе АО «Межгосметиз - Мценск») |
| 4 | ООО «Модульжилсервис» | Клумба по пер. Драничный, д.19 |
| 5. | ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» | Клумбы универмага «Весна» - нижний уровень (ул. Тургенева) |
| 6. | ГУ Пенсионного фонда РФ г. Мценска и Мценского района | Клумба на прилегающей территории (ул. Тургенева) |
| 7 | МБУ «Мценский дворец культуры» | Клумба мем. «Благодарная Россия», клумба на прилегающей территории по ул. Мира и ул. Гагарина (перекресток) |
| 8 | ООО «Ольга» | Клумба на прилегающей территории к магазину по ул. Мира |
| 9 | магазин «Максимус» АКБ «ЛантаБанк» | Клумбы по ул.Тургенева,95 |
| 10 | Собственники зданий, помещений, индивидуальные предприниматели | Газоны на прилегающих территориях по ул.Гагарина,74,75, 77, ул. Мира, 36, ул. Ленина,23 |
| 11 | Собственники зданий, помещений, индивидуальные предприниматели | Прилегающие газоны до дороги по ул. Тургенева,100 |
| 12 | Собственники зданий, помещений, индивидуальные предприниматели | Клумбы, газоны на прилегающей территории до дороги по ул. Катукова, 4, 6 |
| 13 | Магазин «Пятерочка» - ООО «Агроторг» | Клумба на прилегающей территории к магазину в микр. 1, д. 18 (с бокового фасада). |

Приложение 4

к распоряжению администрации

города Мценска от    12.04.2019  г.  № 200-р

Перечень работ,

проводимых в день экологического субботника 20 апреля 2019 года

| Исполнитель | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Мценска, Финансовое управление, Управление ЖКХ, Управление образования администрации г.Мценска | - берег реки Зуша (от моста «Коммаш» до конца улицы Синяево-Набережная); берег реки Зуша (от моста «Коммаш» до спасательной станции) | Артамонова Е.А. Васильева Г. Д., Макаров Д.А., Сафронов С.В., |
| Управление по имуществу администрации города Мценска | - Территория, прилегающая к Художественной галерее по ул. Тургенева | Савенкова И. А. |
| Мценский городской Совет народных депутатов | - произвести санитарную очистку и побелку деревьев территории на Орловской площади (поворот на ул. Орловская) | Фокин А.М. |
| ООО «Мценскпрокат» | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от здания предприятия до дороги по ул. Автомагистраль; побелка деревьев | Дорохов Д.О. |
| «Авто-техкомплект» | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от территории ООО «Мценскпрокат» по ул. Автомагистраль (поворот на пер Стрелецкий); побелка деревьев | Носов С.М. |
| АЗС №1 ИП Лисейцев В.А. | - произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от поворота на пер. Стрелецкий до территории ЗАО МК «Сталькрон»; побелка деревьев | ИП Лисейцев В.А. |
| ЗАО МК «Сталькрон» | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от территории АЗС №1 (ИП Лисейцев В.А.) до ООО МК «Латуни»; побелка деревьев | Иванов А. Н. |
| ООО МК «Латуни» | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от ЗАО МК «Сталькрон» до территории ОАО МЛЗ (ОАО «Орловские металлы»); побелка деревьев | Фирулев А. К. |
| ОАО «МЛЗ» | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от ООО МК «Латуни» до остановочного павильона «Мцела»; побелка деревьев | Сычкин И. В. |
| АО Электро-механический завод «Форнэкс» АО «Завод спецтехники», ООО «Регион металл» | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от остановочного павильона «Мцела» до поворота на промышленные площадки по ул. Автомагистраль; побелка деревьев -произвести санитарную очистку территории (зеленая зона) в границах фасада здания до проезжей части дороги по ул. Автомагистраль | Зубцов А. В. Етапин А. В. |
|  |  | Юдин В.В. |
| ООО "ММК" | произвести санитарную очистку территорий: - от ул. Автомагистраль вдоль производственных зданий по пер. Волковский; - от пер. Волковский до поворота на ООО «ММК» по ул. Автомагистраль (с двух сторон) | Веденкин А.С. |
| Мценский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго» | произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от проходной в пределах производственной базы (с двух сторон) до территорий Черноземного предприятия магистральных электрических сетей ПС 220 Мценск побелка деревьев, произвести очистка берега реки Зуши от ул. Дзержинского до ул. Московская, с последующим вывозом мусора. | Абрамов П.Н. |
| Черноземное предприятие магистральных электрических сетей ПС 220 Мценск (Филиал ОАО «ФСК ЕС» Черноземное предприятие магистральных электрических сетей» | - произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от территорий Мценский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» (с двух сторон) до поворота на п. Волклвский | Архипов А.В. |
| Межрайонная ИФНС России №4 по Орловской области | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от ул. Автомагистраль в направлении п. Волковский -побелка деревьев | Смородинова Н.И. |
| ООО «Велес», ООО «Мясная компания» | произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - территория в пределах производственной базы с двух сторон (от поворота до границы ограждения) по ул. Автомагистраль; побелку деревьев | Паршина О.В. Рудик В.П. |
| ИП Аниканов Ю.В. | произвести санитарную очистку территории, с последующим вывозом мусора (от частного сектора до поворота на пер. Дорожный) по ул. Автомагистраль; побелка деревьев | Аниканов Ю. В. |
| ИП Лякишев А.Ю. | произвести санитарную очистку откоса разворотной площадки по ул. Болховская, с последующим удалением поросли и вывозом | Лякишев А.Ю. |
| ИП Кирейчева Н.А. | -произвести санитарную очистку территории площади и прилегающей зеленой зоны (овраг) по ул. Машиностроителей, с последующим вывозом мусора | Кирейчева Н.А. |
| ЗАО «Орелнефтепродукт» АЗК-№9 | произвести санитарную очистку территории, с последующим вывозом - прилегающий треугольный газон; от проезда к АЗК до ВЛЭП (в сторону города) по ул. Автомагистраль | Савиков А.И. |
| ООО «Арком» | От-произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от территории Савенкова М. В. до АЗС №245 по ул. Автомагистраль; - побелка деревьев | Левчук И.А. |
| ЗАО «Топливная компания» Запсибнефть АЗС № 245 | - -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - территория в границах АЗС по ул. Автомагистраль; побелка деревьев | Трищева Л.В. |
| ООО «Монолит» | произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от территории ЗАО «Топливная компания АЗС №245 до поворота на ООО «Цветметэкология» по ул. автомагистраль; побелка деревьев | Ермаков И.В. |
| ОАО «Цветметэкология» | произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - от поворота на ОАО «Цветметэкология» до территории МФ ОГУ им. И. С. Тургенева по ул. Автомагистраль; - -побелка деревьев | Митин И.В. |
| МФ ОГУ имени И. С. Тургенева | - -произвести санитарную очистку территории от мусора, с последующим вывозом - закрепленный сектор в сквере «Вечный огонь» (правая сторона вдоль ул. Мира); - -прилегающая территория вдоль ограждения факультативного здания и общежития по ул. Тургенева; - -часть прилегающей территории к зданию №68 по ул. Ленина (по заднему фасаду); - -побелка деревьев по ул. Автомагистраль, ул. Тургенева | Жарких Е.В. |
| МУП «Водоканал» | -произвести санитарную очистку берега реки Зуши от ул.Московская до ул. Калинина, с последующим вывозом мусора | Кузнецов Е.М. |
| Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Мценске | -произвести санитарную очистку берега реки Зуша (от ул.Калинина до ул.Рылеева) и в районе оврага (ул.Рылеева), с последующим вывозом мусора . | Сафонов С.А. |
| МУП «Мценск-Тепло» г.Мценск | -произвести санитарную уборку территории в районе берега р.Зуша (Висельная гора) и в районе большого камня, с последующим вывозом мусора | Масленников В.А. |
| ООО «Технопром» | -произвести санитарную очистку,с последующим вывозом мусора: - разворотной площадки по ул.Болховская; - территории от пер. Орловский до АЗС | Алексеева Л. В. |
| ООО «Стройавангард Мценск» | -произвести санитарную уборку в районе плотины по ул.Кузьмина и прилегающей территории к дому №5 (овраг), с последующим вывозом мусора | Виноградова О. С. |
| ООО СКФ «Арго» | -произвести санитарную очистку территории: - от ул. Школьный пр. до ул.Катукова, побелка деревьев | Попов Г. К. |
| ООО «Модульжилсервис» | - от проезда между муниципальным рынком и д.1 по ул.Машиностроителей (нечетная сторона); - территории по пер. Драничный, д.19 - побелка деревьев | Догадов В. Г. |
| ООО «Стандарт» | В -санитарная очистка территории внешней стороны – зеленая зона у МКД по ул. Катукова, 4/2, с последующим вывозом мусора | Кочетаев Н.А. |
| ООО «Первая городская управляющая компания» | -санитарная очистка внешней стороны домов в микрорайоне 1, побелка деревьев | Качесов С.Н. |
| МУП «Комунальщик» | Ликвидировать несанкционированные свалки, с последующим вывозом мусора на полигон ТБО: -по ул. Некрасова (у дороги, район гаражей), -по ул. Караулова Гора (со стороны гаражей), -по ул. Орловская (территория кладбища), - по ул. Чапаева (район гаражей), - ул. Гагарина (район ул. Кузнечно-Набережной) -побелка деревьев по ул.Тургенева (с двух сторон), ул.Мира | Дрозд А. И. |
| ОАО «Коммаш» | -произвести санитарную очистку территории по периметру предприятия и напротив административного здания (от поворота на бассейн до поворота на ул. Чапаева) | Сасин В.Л. |
| ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области | - произвести санитарную очистку прилегающей территории к учреждению ФКУ КП-7 (до дороги ул. Кузьмина) и санитарную очистку оврага вдоль гаражей по ул. Кузьмина, с последующим вывозом мусора . | Васенков С.Г. |
| ООО «Усадьба» | -произвести санитарную уборку прилегающей территории по ул. Кузьмина (до дороги) и территорию вдоль ограждения больничного городка (въезд на территорию ресторана «Терем»), с последующим вывозом мусора | Носов С.М. |
| Мценский районный суд | -произвести санитарную уборку и побелку деревьев на территории по заднему фасаду здания районного суда | Шуклина Н. С. |
| ОАО «Межгосметиз - Мценск» | -произвести санитарную очистку территории вдоль гаражей по ул.Кузьмина до поворота на ул.Лескова, с последующим вывозом мусора | Фролов И. В. |
| Центр технической эксплуатации телекоммуникаций в г.Мценске Орловского филиала ОАО «Ростелеком» и УФПС Орловской области филиал ФГУП «Почта России» | -произвести санитарную очистку прилегающей территории к зданию по периметру и территории между мем. «Благодарная Россия» и остановкой «Почта», с последующим вывозом мусора | Лукашов И.М. Поздеева И. А. |
| ОАО Мценский хлебокомбинат филиала ОАО «Орелоблхлеб» | -произвести санитарную очистку территории от мусора, поросли с последующим вывозом - территории прилегающей к ограждению предприятия (фруктовый сад);территории от ул. Тургенева до пер. Колхозный; побелка деревьев | Гибатов Р. В. |
| Филиал №2БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж», МБОУ средняя школа №9, МБОУ ДОД «Мценская детская школа искусств», Приход храма Пресвятой Богородицы | -произвести санитарную уборку территории сквера Калинникова, с последующим вывозом мусора. | Пономарева Н.В. Полякова В. В. Моськина Н. Л. |
| МБОУ ДОД «Мценская художественная школа» КУ ОО «Центр занятости населения Мценского района» | Зеленая зона по периметру земельного участка зданий №14,16 по ул. Ленина | Прокопов С. И. |
| МБОУ средняя школа №1 | -произвести санитарную уборку закрепленного сектора городского парка | Шалимова Т.И. |
| МБОУ средняя школа №2 | -произвести санитарную уборку закрепленного сектора сквера по ул. Красноармейская (от поворота на хлебокомбинат, правая сторона до пересечения пешеходной дорожки). | Якушина Г.И. |
| МБОУ средняя школа №3 | -произвести санитарную уборку территории закрепленного сектора городского парка | Красникова Н.И. |
| МБОУ средняя школа №4 | -произвести санитарную уборку сквера Танкистов | Ефремова В.В. |
| МБОУ -Лицей №5 | -произвести санитарную уборку закрепленного сектора сквера им.60-летия Комсомола, стадион 1-го микрорайона, зеленая зона по ул. Семашко | Титова О. Н. |
| МБОУ средняя школа №7 | -произвести санитарную уборку закрепленной территории бульвара Катукова до магазина «Дикси», побелка деревьев, территория пешеходной дорожки до детского сада №15 | Яшкин Ф.А. |
| Гимназия ОГУ имени И. С. Тургенева в г.Мценске | -произвести санитарную уборку закрепленной части сквера «Вечный огонь» | Жарких Е. В. |
| БОУ ООДОД «СДЮС ШОР» №2 | - произвести санитарную уборку территории спортивной площадки по ул. Тургенева (район площади «Зуша») | Кострикин А.Н. |
| БОУ ОО СПО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» | -произвести санитарную уборку территории (зеленая зона) по ул. Горбатова, с последующим вывозом мусора | Домогатский К. И. |
| Церковь Евангельских христиан-баптистов г.Мценска Орловской области | -произвести санитарную уборку территории по ул. Караулова Гора до въездного знака Мценск, с последующим вывозом мусора | Терехов Ю.В. |
| ООО «Бытовик» ООО «Подкова удачи» | -произвести санитарную уборку прилегающей территории вдоль городского парка (от Дома быта до остановки «Рынок») и территории по торцевому фасаду здания (до гаражей) по ул. Мира, 34, с последующим вывозом мусора | Лакшин И.Н. Касачева Ю.В. |
| ООО «Русресурс» | -произвести санитарную уборку территории по ул. Болховская от въездного знака «Мценск» до остановочного павильона (напротив кладбища) , с последующим вывозом мусора. | Бурмистров В. С. |
| ИП Пушкин А.С. | -произвести санитарную уборку прилегающей территории к автостоянке в радиусе 10 м по периметру участка в микрорайоне «Коммаш» | Пушкин А.С. |