| Форма 1 Существующие проблемы, мероприятия и возможные риски |
| --- |
| Существующая проблема и мероприятия по ее решению или снижению возможности наступления риска | Последствия реализации мероприятий по решению проблемы и снижению возможности наступления фактора риска |
|  | Март 2018 года | Сентябрь 2018 года | 2019 год | 2023 год |
| Угроза порчи музейных экспонатов |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1.проведение капитального ремонта помещений МБУ «Мценский краеведческий музей» |  | В 2013 году подготовлена ПСД и проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. Необходимо выделение денежных средств в объеме 9,6 млн. рублей. Вопрос о включении данного мероприятия в Межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год» был рассмотрен на заседании Правительства Орловской области в июне 2017 года. |  |  |
| Угроза разрушения здания |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. проведение капитальный ремонта кровли МБУ «Мценский Дворец культуры» |  | Необходимо выделение денежных средств в объеме 5,5 млн. рублей. Вопрос о включении данного мероприятия в Межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год» был рассмотрен на заседании Правительства Орловской области в июне 2017 года |  |  |
| Не обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под ИЖМ многодетным семьям |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. выполнение проекта планировки и проекта межевания территории (ПМТ) для линейных объектов | В проекте бюджета города Мценска на 2018 предусмотрены средства в объеме 0,5 млн. руб. на выполнение проекта планировки и проекта межевания территории | Выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания. | На изготовление ПСД требуются средства в объеме 7,6 млн. руб. В проекте бюджета города Мценска на 2019 год данные средства не предусмотрены. |  |
| Риск, связанный с доступностью инфраструктуры/проблема дефицита земельных участков |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Включение новых земельных участков в состав территории города Мценска | Администрация города Мценска обращалась в Правительство Орловской области по вопросу передачи в состав земель города Мценска земельного участка с кадастровым номером 57:11:0040101:690 общей площадью 27 га, прилегающего к границе города Мценска с восточной стороны и находящегося в собственности Орловской области |  |  |  |
| Институциональный риск/решение проблемы дефицита дохода бюджета города Мценска |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Внесение изменений в закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области» в части установление единых нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты городских округов | Предложения с указанием влияния в случае принятия данной инициативы на налоговую базу и финансовое состояние бюджета города Мценска были направлены в Орловский областной Совет народных депутатов |  |  |  |