РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 12.2009   №    1119

Об утверждении программы

В целях повышения безопасности дорожного  движения в городе  Мценске,

сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Программу безопасности дорожного движения в городе Мценске на

2010 год (приложение).

2.  Контроль за реализацией настоящей Программы возложить на первого

заместителя главы администрации города Мценска С.А.Дыхалкина.

Глава города Мценска                                                  А.М.Фокин

Приложение

к постановлению-администрации

города Мценска

от 29.12.2009г.  №1119

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности дорожного движения

в городе Мценске на 2010 год»

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного

движения в городе Мценске на 2010 год»

| Наименование программы | Обеспечения безопасности дорожного движения в городе Мценске на 2010 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Мценска |
| Основной разработчик программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Мценска |
| Сроки реализации программы | 2010 год |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование программы за счет средств городского бюджета в размере 2250,0 тыс. руб. |
| Цели и задачи программы | -обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; - совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств; - повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях; - улучшения состояния улично - дорожной сети города |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия улиц города, уменьшить плотность и интенсивность движения транспорта по улицам, ликвидировать места наибольшего скопления автотранспорта. |

1. Обоснование Программы

Муниципальная программа по повышению безопасности дорожного движения на 2010 год (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с решением Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

На территории города Мценска за 9 месяцев 2009 года отмечен рост аварийности на 39,5%, из них 38 дорожно-транспортных происшествий, подлежащих государственной статистической отчетности, при которых погибло 2 человека, 50 человек получили ранение различной степени тяжести. ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения 4.

Рост уровня аварийности объясняется рядом объективных и субъективных факторов - увеличением интенсивности движения, возрастанием скоростных режимов, ростом автомобильного парка города (который превысил 20005 единиц), низкой транспортной дисциплиной участников движения.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются: управление автомобилем в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения. Нерешенными остаются вопросы организации стоянок транспорта вблизи рынков. Назрела необходимость реконструкции проезжих частей улиц, строительства пешеходных переходов в разных уровнях, установка пешеходных ограждений.

Для этого необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить системы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, повышения квалификации специалистов образовательных учреждений, осуществляющих обучение водителей-обучения населения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

Возросшая численность автотранспортных средств и интенсивность движения на улицах и автодорогах общего пользования области послужили в определенной мере причиной роста аварийности.

Основной задачей Программы  является анализ дорожно-транспортных происшествий, разработка и внедрение мероприятий по снижению  уровня аварийности.  .

2. План мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения в городе Мценске на 2010 год

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начало работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ, тыс.руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | областной бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание системы пропагандисткого воздействия на население с целью формирования негативного отношенгия к правонарушениям в сфере дорожного движения |
| 1.1 | Проведение пресс-конференций, "круглых"столов с представителями средств массовой информации | раз | U | январь | декабрь |  | \ |  | Управление ЖКХ, УОПО, ОГИБДД, ОВД, МУ«Мценская телерадиокомпания» |
| 1.2 | Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню памяти погибших в ДТП (тематические линейки, конкурсы, рисунки, агитбригад, литературных сочинений и лгп ~1 _ |  | • | 21.11.2010 |  |  |  | УОПО, руководители общеобразовательных учреждений |
| 1.3 | Публикация материалов по профилактике ДТП, основ и способов оказания первичной медицинской помощи в средствах массовой информации |  |  | январь | декабрь |  |  |  | УОПО, МУЗ МЦРБ, МУ «Мценская телерадиокомпания» |
| 2 | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.1 | Работа по профилактике БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ, классных часов, внеурочной деятельности |  |  | январь | декабрь |  |  |  | УОПО |
| 2.2 | Проведение тематических линеек по профилактике БДД |  |  | ежеквартально |  |  |  | УОПО |
| 2.3 | Организация подписки на газету "Добрая дорога детства" |  |  | апрель, октябрь 2010г. |  |  |  | УОПО |
| 2.4 | Создание отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях |  |  | январь | декабрь | , |  |  | УОПО |
| 2.5 | Проведение школьных и городского конкурсов юных велосипедистов"Безопасное колесо" |  |  | сентябрь, октябрь |  |  |  | УОПО |

| 2.6 | Проведение уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях |  |  | 01.09.2010 | 03.09.2010 |  |  |  | УОПб, ОГИБДД ОВД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Проведение городских соревнований юных картингистов, конкурсов "Веселый пешеход", "Дорожная азбука"на лучшее знание ПДД для учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений |  |  | май, ноябрь |  |  |  | УОПО, ОГИБДД ОВД |
| 2.8 | Публикация материалов по профилактике ДТП в газете для детей и подростков "Зеркало" |  |  | январь | декабрь |  |  |  | МОУ ДОД "ЦВР", МУ «Мценская телерадиокомпания» |
| 3 | Текущий ремонт дорог, по которым осуществляются городские пассажирские перевозки | кв.м. | 3790,0 | апрель | июнь | 1800,00 |  |  | Управление ЖКХ |
| 4 | Мероприятия по обеспечению техническими средствами регулирования дорожного движения: |
| 4.1 | Нанесение осевой дорожной разметки от северного до южного въездных знаков | км | 10,8 | апрель | июнь | 100,00 | '"' |  | Управление ЖКХ |
| 4.2 | Нанесение дорожной разметки "Пешеходный переход" и "Искусственная неровность" | м.кв. | 580 | апрель | июнь | 70,00 |  |  | Управление ЖКХ |
| 4.3 | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 50 | апрель | - июнь | 80,00 |  |  | Управление ЖКХ |
| 4.4 | Ремонт и окраска барьерного дорожного ограждения Холопьева Гора, путепровод по ул. Мира | м.п. | 260 | апрель | июнь | 100,00 |  |  | Управление ЖКХ |
| 4.5 | Установка барьерного дорожного ограждения (ул.А.Рева - одна сторона) | м.п. | 40 | апрель | июнь | 100,00 |  |  | Управление ЖКХ |
| 4.6 | Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул. Тургенева с ул.Катукова | шт. | 1 | апрель | июнь | 87,00 |  |  | Управление ЖКХ |
| 5. | Ремонт путепровода | шт. | 1 | апрель | июль | 100,00 |  |  | Управление ЖКХ |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2437,00 |  |  |  |