Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрацией города Мценска и подведомственными учреждениями

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, распоряжением Правительства Орловской области от 22 июня 2010 года № 230-р:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрацией города Мценска и подведомственными учреждениями (далее – план), согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Мценска и подведомственных учреждений обеспечить:

( переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в соответствии с этапами и сроками, указанными в приложении;

( ежеквартальное, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представление в комитет организационно-правовой работы и делопроизводства отчетов об исполнении мероприятий плана;

3. Комитету организационно-правовой работы и делопроизводства (С. В. Ильин) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска.

Глава города Мценска                                                                                   А. М. Фокин

Приложение

к постановлению

администрации города Мценска
от 10 ноября 2011 года № 1119

ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде

муниципальных услуг администрацией города Мценска и подведомственными учреждениями

| № | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в городе Мценске | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление общего и профессионального образования; муниципальные дошкольные образовательные учреждения | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление общего и профессионального образования; муниципальные образовательные учреждения | До 1 ноября 2010 года |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Зачисление в образовательное учреждение | Зачисление в муниципальное образовательное учреждение | Управление общего и профессионального образования, отдел культуры и социальной политики, муниципальные образовательные учреждения | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| 4 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения | Отдел культуры и социальной политики, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| 5 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление общего и профессионального образования, отдел культуры и социальной политики, муниципальные образовательные учреждения | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| 6 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Управление общего и профессионального образования, отдел культуры и социальной политики, муниципальные образовательные учреждения | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |

| II. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| 8 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Отдел опеки и попечительства | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| 9 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального займа | Управление по муниципальному имуществу | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| 10 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление по муниципальному имуществу | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 августа 2011 года | До 1 января 2012 года | До 1 августа 2012 года |
| III. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния |
| 11 | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | До 1 августа 2010 года | До 1 сентября 2010 года | До 1 августа 2011 года | До 1 января 2012 года |  |

| IV. Услуги в сфере культуры |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Орловской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Отдел культуры и социальной политики | До 1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 13 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории Орловской области | Отдел культуры и социальной политики, муниципальные учреждения культуры | До 1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 14 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в областных государственных библиотеках и муниципальных библиотеках Орловской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Отдел культуры и социальной политики, муниципальные библиотеки | До 1 сентября 2010 года | До 1 октября 2010 года | До 1 августа 2011 года | До 1 января 2012 года | До 1 августа 2012 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек Орловской области, базам данных | Отдел культуры и социальной политики, муниципальные библиотеки | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |
| V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 16 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Комитет по архитектуре и градостроительству | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| 17 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление жилищно-коммунального хозяйства | До 1 ноября 2010 года |  |  |  |  |
| 18 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Управление по муниципальному имуществу | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 19 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Управление по муниципальному имуществу | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| 20 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Комитет по архитектуре и градостроительству | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Управление по муниципальному имуществу | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| 22 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Комитет по архитектуре и градостроительству | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| 23 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Комитет по архитектуре и градостроительству | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года |  |
| 24 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Комитет по архитектуре и градостроительству | До 1 ноября 2010 года | До 1 декабря 2010 года | До 1 июня 2012 года | До 1 декабря 2012 года | До 1 декабря 2013 года |

*Содержание этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде определено приложением № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р