РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2018  № 824

Об утверждении Положения об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании город Мценск

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 19.06.2018 года № 246  «О проектной деятельности в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области»,  а также в целях повышения эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории муниципального образования город Мценск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании город Мценск»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Мценска от 17.02.2017 г. №154 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в муниципальном образовании город Мценск».

3.  Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации  города  Мценска  (Забродская  Н. Е.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мценска по экономике и финансам Л. И. Чернову.

Глава города Мценска						                     А. Н. Беляев

Приложение к постановлению администрации города Мценска от 26.07. 2018 года № 824

Положение

об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании город Мценск

- Общие положения

1.1. Положение об организации проектной деятельности 
в муниципальном образовании город Мценск (далее – Положение) определяет порядок и условия организации проектной деятельности 
в администрации города Мценска Орловской области.

1.2. Организация проектной деятельности в администрации города Мценска внедряется в целях:

соблюдения и сокращения сроков достижения результатов проектов;

эффективного использования ресурсов проектов;

прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений для достижения целей проектов;

повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации города Мценска, в том числе с участием граждан и организаций.

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими документами и стандартами в области управления проектной деятельностью:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;

Постановлением Правительства Орловской области от 19 июня 2017 года № 246 «О проектной деятельности в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области».

1.4. В Положении, кроме основных понятий и терминов, используемых 
в документах и стандартах в области управления проектной деятельностью, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения,  используются следующие  определения:

«муниципальный проектный комитет» – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган муниципального образования город Мценск, принимающий управленческие решения в части планирования и контроля деятельности на долгосрочный и среднесрочный периоды, запуска и контроля реализации проектов, достижения контрольных событий и показателей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мценск;

«муниципальный проектный офис» – координационно-контрольный орган, организующий взаимодействие муниципального проектного комитета с функциональными проектными офисами  по направлениям, осуществляющий планирование проектной деятельности, внедрение, поддержку и развитие проектно-ориентированной системы в муниципальном образовании город Мценск;

«муниципальный проект» – проект, реализуемый в муниципальном образовании город Мценск, представляющий собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение  уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

«функциональный проектный офис» - структурное подразделение администрации города Мценска, осуществляющее реализацию проекта, а также взаимодействие между ключевыми участниками проекта с использованием информационной системы сопровождения проектной деятельности.

1.5. Полномочия органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в администрации города Мценска, утвержденной распоряжением главы города Мценска.

#### Организационная структура системы управления проектной деятельности

2.1. Организационная структура проектной деятельности направлена на обеспечение функционирования проектного управления путем создания проектных ролей, специализированных структурных подразделений 
и коллегиальных органов в рамках организационной структуры администрации города Мценска.

2.2. Организационная структура органов управления проектной деятельностью в администрации города Мценска включает в себя:

1) муниципальный проектный комитет, возглавляемый главой города Мценска (далее – муниципальный проектный комитет);

2) муниципальные проектные офисы администрации города Мценска (далее – муниципальный проектный офис);

3) функциональные проектные офисы администрации города Мценска;

2.3. Основной целью муниципального проектного комитета 
в организационной структуре проектной деятельности администрации города Мценска является организация  и контроль внедрения проектного управления в муниципальном образовании город Мценск.

Муниципальный проектный комитет формируется главой города Мценска из числа заместителей главы администрации города Мценска. Его состав утверждается распоряжением  администрации города Мценска.

2.4. Основной целью муниципального проектного офиса 
в организационной структуре проектной деятельности в администрации города Мценска является координация и контроль за ходом реализации проекта.

Муниципальный проектный офис создается  главой города Мценска.

Состав муниципального проектного офиса утверждается распоряжением администрации города Мценска.

2.5 Функциональные проектные офисы создаются в администрации города Мценска по своему направлению и осуществляют  реализацию проектов,  в соответствии с решением муниципального проектного комитета.

2.6. Порядок работы муниципального проектного комитета,  муниципального проектного офиса и функциональных проектных офисов устанавливается соответствующим Положением,  утверждаемым распоряжением администрации города Мценска.

- Инициация и планирование проекта

3.1. Целью стадии инициации проекта является определение муниципальным проектным комитетом необходимости разработки 
и реализации проекта.

3.2. Предложения по проектам разрабатываются и инициируются:

на основании соответствующих поручений и решений Губернатора Орловской области и Правительства Орловской области по ключевым направлениям развития региона;

на основании соответствующих поручений и решений главы города Мценска;

на основании протокольного решения муниципального проектного комитета в целях реализации стратегических задач развития муниципального образования город Мценск.

3.3. В целях реализации проектов для решения текущих задач инициатором муниципального проекта могут выступать:

глава города Мценска,  заместители главы администрации города Мценска, руководители структурных подразделений администрации города Мценска;

общественные, научные и экспертные объединения, заинтересованные организации, инициативные граждане.

3.4. В случае если инициатором проекта выступают общественные, научные и экспертные объединения, заинтересованные организации 
и граждане, по решению муниципального проектного комитета назначается функциональный заказчик проекта – структурное подразделение администрации города Мценска по направлениям деятельности.

3.5. Инициатор проекта представляет предложения по проекту в муниципальный проектный офис в соответствии с типовыми формами документов, утвержденными приказом Департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области от 16 января 2018 года № 4 «Об   утверждении   типовых форм документов, необходимых для реализации и сопровождения проектной деятельности в органах исполнительной государственной  власти специальной компетенции Орловской области»: паспорт проекта, состав ключевых участников проекта и дорожную карту проекта (далее – основные формы проекта).

3.6. Муниципальный проектный офис в течение 1 рабочего дня со дня поступления основных форм проекта регистрирует указанные формы 
в журнале регистрации проектов (согласно приложению 
к Положению) и проверяет правильность их заполнения на предмет соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям 
и показателям проекта, а также достаточность и компетентность состава участников проекта для его успешной реализации.

3.7. Муниципальный проектный офис в течение 1 дня рассматривает поступившие документы на соответствие с п. 3.6. Положения.

3.8. В случае наличия замечаний к заполнению основных форм проекта муниципальный  проектный офис в течение 1 рабочего дня со дня регистрации проекта направляет с сопроводительным письмом основные формы проекта инициатору  на доработку.

Инициатор проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления сопроводительного письма, указанного в абзаце первом настоящего пункта, дорабатывает основные формы проекта и направляет их повторно в муниципальный проектный офис.

3.9. Муниципальный проектный офис повторно рассматривает основные формы проекта в соответствии с пунктом 3.6. Положения.

3.10. В случае отсутствия замечаний к основным формам проекта муниципальный  проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня регистрации основных форм проекта направляет их на рассмотрение и утверждение на очередное заседание муниципального проектного комитета, которое проводится не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации основных форм проекта.

3.11. На заседании муниципального проектного комитета заслушиваются все заинтересованные стороны по вопросам целесообразности реализации проекта, осуществляется защита проекта – инициатором проекта.

На заседании муниципального проектного комитета принимается решение:

об одобрении проекта, начале его реализации, о назначении куратора и руководителя  проекта;

о нецелесообразности реализации проекта.

3.12. Основаниями для отказа в реализации проекта являются:

несоответствие целей и задач проекта ключевым направлениям развития Российской Федерации, определенным соответствующими поручениями 
и решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ключевым направлениям развития Орловской области, определенным соответствующими поручениями и решениями Губернатора Орловской области и Правительства Орловской области, ключевым направлениям развития муниципального образования;

отсутствие достижимых показателей эффективности проекта.

3.13. В случае отсутствия указанных в пункте 3.12. Положения оснований принимается решение об утверждении проекта.

Решение об отказе в утверждении, либо утверждении проекта оформляется протоколом заседания муниципального проектного комитета и подписывается председательствующим на заседании муниципального проектного комитета и передается в муниципальный проектный офис.

На основании протокола решения муниципального проектного комитета принимается решение о создании функционального проектного офиса, ответственного за реализацию проекта и назначаются ключевые участники проекта. Все документы по проекту передаются в функциональный проектный офис (паспорт проекта, состав ключевых участников проекта,  дорожную карту проекта).

Функциональный проектный офис должен зарегистрироваться  в информационной системе сопровождения проектной деятельности.

Функциональный проектный офис в течение 3 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта должен внести информацию о проекте (изменения в проекте) в информационную систему сопровождения проектной деятельности (https://invest.infocrm.pro/).

3.14. Управление проектом и взаимодействие между ключевыми участниками проекта осуществляется функциональным проектным офисом с использованием информационной системы сопровождения проектной деятельности (https://invest.infocrm.pro/).

- Реализация проекта, управление изменениями и контроль

4.1. Исполнение проекта осуществляется на уровне функционального проектного офиса ключевыми участниками проекта, которые реализуют запланированные мероприятия в соответствии 
с дорожной картой проекта.

Руководитель функционального проектного офиса  готовит актуальную информацию по проекту, в том числе промежуточные отчеты 
о выполнении контрольных точек  проекта, для своевременного размещения  в информационной системе сопровождения проектной деятельности.

Порядок работы в информационной системе сопровождения проектной деятельности утвержден   приказом   Департамента   экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области от 13 февраля 2018 года 
№ 11 «Об утверждении Методических рекомендаций по работе 
в информационной системе сопровождения проектной деятельности 
в Орловской области».

4.2. В ходе реализации проекта с учетом оценки актуальности его целей, задач и способов реализации, а также имеющихся рисков в основные формы проекта могут вноситься изменения.

- Завершение проекта

5.1. По итогам достижения цели (целей) проекта (этапа проекта) либо 
в ходе реализации проекта руководитель функционального проектного офиса может инициировать процедуры прекращения, приостановления или завершения проекта.

Прекращение проекта означает его досрочное завершение без возможности возобновления.

Приостановление проекта означает его досрочное завершение 
с возможностью последующего возобновления.

5.2. Функциональный проектный офис  формирует отчет по проекту (этапу проекта), в том числе обоснование невыполнения контрольных точек дорожной карты проекта в соответствии 
с основными формами документов, указанных в пункте 3.5 Положения, 
и направляет его 
в муниципальный проектный офис.

5.3. Муниципальный проектный офис осуществляет контроль и направляет информацию по проекту в муниципальный проектный комитет.

5.4. Решение о прекращении, приостановлении и завершении проекта принимается муниципальным проектным комитетом.

5.5. Муниципальный проектный комитет не позднее 30 рабочих дней со дня получения итогового отчета по проекту (этапу проекта) рассматривает на очередном заседании представленный отчет и в случае необходимости заслушивает доклад руководителя функционального проектного офиса  с целью обоснования причин прекращения (приостановления) проекта, а также невыполнения контрольных точек дорожной карты проекта.

Результаты рассмотрения итогового отчета по проекту (этапу проекта) заносятся в протокол муниципального проектного комитета.

5.6. Проект считается прекращенным, приостановленным либо завершенным с даты подписания протокола муниципального проектного комитета.

5.7. Подписанный председательствующим на заседании муниципального проектного комитета протокол, в течение 
3 рабочих дней со дня подписания направляется в муниципальный проектный офис и  функциональный проектный офис.

5.8. Материалы прекращенного и завершенного муниципального проекта размещаются функциональным проектным офисом в архиве проектов в информационной системе сопровождения проектной деятельности.

- Мониторинг реализации проекта

6.1. Мониторинг реализации муниципального проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проекта.

6.2.  Мониторинг реализации проекта проводится постоянно профильным  муниципальным проектным офисом.  Муниципальные проектные офисы  ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным представляют информацию в муниципальный проектный комитет , начиная с принятия решения об утверждении проекта (основных форм проекта), и завершается на дату принятия решения о его завершении.

6.3. Отдел координации проектной деятельности управления  инвестиционного развития Департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области (далее – проектный отдел) ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным проводит мониторинг реализации проекта (этапа проекта) в результате изучения данных по проекту, размещенных в информационной системе по сопровождению проектной деятельности.

6.4. Проектный отдел анализирует представленную информацию о ходе реализации проекта (этапа проекта) и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся его реализации на заседаниях муниципального проектного комитета или  регионального штаба («проектного офиса») по улучшению условий предпринимательской деятельности 
и снижению административных барьеров в Орловской области (далее – региональный штаб).

6.5. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации проектов 
в муниципальных образованиях Орловской области подготавливается проектным отделом в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 
и рассматривается на очередном заседании регионального штаба.